# **STR מסמך סיכום עבור ספרינט**

# הסברים שזורים באפור במסמך, יש לבצע את הסעיף על פי ההסבר ולמחוק את ההסברים בעת הגשת המסמך.

**מסמך זה מגישים רק עבור הספרינט השני בלבד, על סמך התכנון במסמך STP עבור הספרינט השני**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם המערכת:** | **מערכת משלוחי אוכל** | | | | **גרסה:** |  |
| **מס' ספרינט:** |  | **תאריך התחלה:** | | 28/07/2025 | **תאריך סיום:** | 01/08/2025 |
| **סוג/י הבדיקות:** | פונקציונליות, ממשק משתמש, תשלום, ביצועים | | | | | |
| **שם המדווח.ת:** | בשאר שעבי | | **תפקיד:** | בודק תוכנה (QA) | **תאריך דיווח:** | 01/08/2025 |

# 

# **תוצאות הספרינט לפי רכיב נבדק Epic**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **רכיב**  **Epic** | **שם בודק** | **סה"כ סיפורי משתמש** | **סיפורי משתמש שנבדקו** | **% נבדק** | **סיפורי משתמש תקינים** | **סיפורי משתמש שנכשלו** | **כמות תקלות** | **מוכנות המערכת** |
| ניהול משתמשים | בשאר | 5 | 5 | 100% | 4 | 1 | 2 | WEB |
| חיפוש מסעדות | בשאר | 4 | 4 | 100% | 3 | 1 | 1 | WEB |
| עגלה ותשלום | בשאר | 6 | 6 | 100% | 5 | 1 | 2 | WEB |
| ניהול הזמנות | בשאר | 5 | 5 | 100% | 4 | 1 | 1 | WEB |

# 

# **ריכוז תקלות**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **קריטריון הריכוז** | **סטטוס** | | | | **סה"כ תקלות** |
| **חדשה** | **בתיקון** | **בבדיקה** | **סגורה** |
| קריטי | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| גבוה | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| בינוני | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| נמוך | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| **סה"כ** | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |

# 

# **מסקנות ביצוע הספרינט**

1. **תסריטים שלא הושלמו:** 3 תסריטים

* תסריט תשלום באמצעות PayPal
* תסריט חיפוש מסעדות לפי מיקום GPS
* תסריט שליחת הודעת Push

1. **סיבות אי ביצוע:**

* תלויות פיתוח שלא הושלמו בזמן
* מגבלת זמן הספירינט

1. **סטטוס המשך:**

* התסריטים יועברו לספרינט הבא
* התלויות סומנו לפיתוח מחדש

1. **המלצות לספרינט הבא**
2. **לשמר:**
   * תהליך בדיקות רגרסיה אוטומטיות שעבד היטב
   * תקשורת שוטפת עם צוות הפיתוח בזמן ספרינט
3. **לשפר:**
   * זמינות סביבת הבדיקות במיוחד API למיקום GPS
   * שיפור תיעוד תקלות (באגים) עם צילומי מסך ברורים יותר
4. **לשנות:**
   * להקצות יותר זמן לתסריטי תשלום אלטרנטיביים כמו PayPal
   * להוסיף בדיקות עומסים מוקדם יותר בספרינט