# **STR מסמך סיכום עבור ספרינט**

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם המערכת:** | **Demo Web Shop** | | | | | **גרסה:** | **-----------** |
| **תאריך התחלה:** | 16/05/2025 | | | **תאריך סיום:** | 18/05/2025 | | |
| **סוג/י הבדיקות:** | פונקציונליות (Functional)  רגרסיה (Regression) | | | | | | |
| **שם המדווח.ת:** | בשאר שעבי | **תפקיד:** | בודק תוכנה ידני (QA Manual Tester) | | | **תאריך דיווח:** | **-------------------------------------------------------** |

# 

# **תוצאות הספרינט לפי רכיב נבדק Epic**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **רכיב**  **Epic** | **שם בודק** | **סה"כ סיפורי משתמש** | **סיפורי משתמש שנבדקו** | **% נבדק** | **סיפורי משתמש תקינים** | **סיפורי משתמש שנכשלו** | **כמות תקלות** | **מוכנות המערכת** |
| הרשמה והתחברות | בשאר שעבי | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | מוכן |
| עגלת קניות | בשאר שעבי | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | מוכן |
| תהליך הזמנה | בשאר שעבי | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | מוכן |
| ניהול פרטי משתמש | בשאר שעבי | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | מוכן (עם תיקון בספרינט הבא) |
| חיפוש מוצרים | בשאר שעבי | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | מוכן |

# 

# **ריכוז תקלות**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **קריטריון הריכוז** | **סטטוס** | | | | **סה"כ תקלות** |
| **חדשה** | **בתיקון** | **בבדיקה** | **סגורה** |
| קריטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| גבוה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| בינוני | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| נמוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **סה"כ** | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

# 

# **מסקנות ביצוע הספרינט**

* כל סיפורי המשתמש שתוכננו בספרינט נבדקו.
* זוהתה תקלה אחת בדרגת חומרה בינונית (שינוי סיסמה שלא נשמרת בפועל).
* התקלה תטופל בספרינט הבא.
* שאר הפונקציות עברו בהצלחה

1. **המלצות לספרינט הבא**

* **שימור:** תהליך הבדיקות הובנה ונעשה בצורה יעילה, במיוחד בבדיקות רגרסיה.
* **שיפור:** לשפר את תהליך ולידציית המידע בטפסים (סיסמאות, אימיילים).
* **שינוי:** להוסיף בדיקות API פשוטות לבדיקה מלאה של תהליך שינוי סיסמה.